# Backlog Final — Sprints Finais

Projeto: Biblioteca Django RAG — INF0330 (UFG) Entrega final: 06/06/2026 Gerado em: 02/05/2026

## Contexto

A aplicação já atende os requisitos da proposta. O backlog abaixo contém somente o necessário para fechar gaps documentais e compor o documento final.

## Backlog por membro

### 🧠 Givanildo — Embeddings (3 itens)

| # | Artefato | O que fazer | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Benchmark T2 + ADR-001 | Rodar o benchmark na própria máquina, registrar latência (p50, p95) e specs. Com base nos resultados, aprovar o ADR-001 com data e justificativa. | docs/benchmark_modelos.md + docs/adr/001-modelo-embeddings.md |
| G2 | Avaliação qualitativa | Coordenar a avaliação (cada membro avalia 10 recomendações). Tabular resultados. | docs/avaliacao_qualitativa.md |
| G3 | Seção do documento final | 1-2 páginas: o que é embedding, por que MiniLM, resultados do benchmark e avaliação. | Documento final |

### 🛡️ Vanderson — Segurança (3 itens)

| # | Artefato | O que fazer | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Parecer LGPD | Revisar e fechar conformidade.md com parecer próprio. Marcar status APROVADO. | docs/conformidade.md |
| V2 | Evidências adversariais | Executar os 7 testes adversariais no chat, capturar prints das respostas e documentar quais camadas (L1-L5) atuaram. | docs/seguranca_chat.md (atualização) |
| V3 | Seção do documento final | 1-2 páginas: as 5 camadas de defesa, evidências dos testes, conformidade LGPD. | Documento final |

### 📊 Ronny — Dashboard e Métricas (3 itens)

| # | Artefato | O que fazer | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Atualizar métricas | Atualizar metricas_sprint1.md com dados reais atuais e capturas de tela do dashboard. | docs/metricas_sprint1.md |
| R2 | Revisar doc RAG | Conferir se recommendation_and_rag_logic.md ainda reflete o código atual. Anotar divergências. | docs/recommendation_and_rag_logic.md |
| R3 | Seção do documento final | 1-2 páginas: as 5 views analíticas, os indicadores do dashboard, capturas de tela. | Documento final |

### 🏛️ Antonio — RAG e Arquitetura (2 itens)

| # | Artefato | O que fazer | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ADR-002 | Documentar a decisão Groq/Llama 3.3: alternativas, trade-offs, justificativa. | docs/adr/002-groq-llm.md |
| A2 | Seção do documento final | 1-2 páginas: pipeline RAG, decisão Groq, estratégia híbrida de retrieval. | Documento final |

### ⚙️ Jucelino — Backend e Recomendação (2 itens)

| # | Artefato | O que fazer | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Seção do documento final | 1-2 páginas: modelo de dados, regras de negócio do empréstimo, fluxo de recomendação, estratégia de testes. | Documento final |
| J2 | Integração do documento | Revisar e integrar as seções dos demais membros num documento coeso. Tag v1.0. | Documento final + repo |

## Cronograma

| Período | O que | Quem |
| --- | --- | --- |
| 11/05 → 25/05 | Produzir artefatos | Cada um na sua área |
| 26/05 → 01/06 | Entregar seção do documento final | Todos |
| 02/06 → 05/06 | Jucelino integra documento + ensaio da apresentação | Jucelino + todos |
| 06/06 | Apresentação final | Todos |

## Resumo

| Membro | Itens |
| --- | --- |
| Givanildo | 3 (benchmark/ADR-001 + avaliação + seção) |
| Vanderson | 3 (parecer LGPD + evidências adversariais + seção) |
| Ronny | 3 (métricas + revisão doc RAG + seção) |
| Antonio | 2 (ADR-002 + seção) |
| Jucelino | 2 (seção + integração) |
| Total | 13 itens |

## Referências rápidas

| Área | Arquivos-chave |
| --- | --- |
| Embeddings | recomendador/embeddings.py, recomendador/services.py, docs/benchmark_modelos.md |
| Segurança | recomendador/chat/rag.py, docs/seguranca_chat.md, docs/conformidade.md |
| Backend | core/models.py, recomendador/signals.py, recomendador/tests/test_services.py |
| Dashboard | core/analytics.py, core/views.py, docs/metricas_sprint1.md |
| RAG | recomendador/chat/rag.py, docs/recommendation_and_rag_logic.md |